# PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO - MEDISHARE

## 1. Introducción y Objetivos del Proyecto

El presente Plan de Trabajo establece la hoja de ruta cronológica, metodológica y operativa para el desarrollo, implementación y despliegue de MediShare, una plataforma web integral enfocada en combatir el desabastecimiento farmacéutico y fomentar la donación segura de medicamentos entre ciudadanos y clínicas comunitarias.

### Objetivos Específicos:

Desarrollar una arquitectura full-stack robusta utilizando Angular en el frontend y Node.js con TypeScript en el backend.

Implementar un motor relacional en MySQL con vistas analíticas avanzadas para el seguimiento de inventarios y KPIs de donación.

Garantizar altos estándares de seguridad sanitaria mediante el filtro de vigencia de 90 días, autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC).

## 2. Fases del Proyecto y Cronograma de Ejecución

El ciclo de vida del proyecto se divide en cinco fases principales:

| Fase | Descripción de Actividades | Entregables Clave |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis y Diseño | Levantamiento de requerimientos, diseño UI/UX, definición de flujos de usuario y diseño de la arquitectura de base de datos relacional (schema.sql). | Diagramas de arquitectura, esquema SQL inicial, prototipos visuales. |
| Fase 2: Desarrollo Backend | Configuración del servidor Node.js/Express con TypeScript, implementación de controladores, rutas API, conexión a base de datos y middlewares de seguridad JWT/RBAC. | API REST funcional, controladores de donaciones y medicamentos, vistas analíticas SQL. |
| Fase 3: Desarrollo Frontend | Creación de la aplicación Angular modular (core, features, landing, catálogo clínico, dashboard de donante y panel administrativo CRUD). | Interfaz web responsiva conectada al backend, formularios dinámicos. |
| Fase 4: Pruebas y Validación | Pruebas de integración, validación de reglas de negocio (filtro sanitario de 90 días), corrección de errores y optimización de rendimiento. | Reporte de pruebas, validación de flujos de donación y despacho. |
| Fase 5: Despliegue y Documentación | Configuración de entorno de producción, generación de manuales técnicos, documentación en Markdown (README) y entrega final. | Plataforma desplegada, repositorio documentado, manuales y fichas técnicas. |

## 3. Roles y Asignación de Responsabilidades

Líder de Proyecto / Arquitecto de Software: Supervisión general de la arquitectura, diseño de bases de datos y coordinación de entregables.

Desarrollador Backend (Node.js / SQL): Creación de endpoints REST, lógica de negocio, consultas avanzadas y gestión de seguridad.

Desarrollador Frontend (Angular / TypeScript): Maquetación de vistas, integración de servicios HTTP, componentes reutilizables y experiencia de usuario.

Control de Calidad y Documentación: Validación de flujos sanitarios, pruebas funcionales y elaboración de manuales y reportes técnicos.